- 云县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库

单位：万元、人、年

| 序 号 | 项目类 型 | 二级项 目类型 | 项目子 类型 | 项目名称 | 项目地点 |  | 项目投资 概算 | 项目摘要 | 项目绩效目标（总体目标） | 规划年度 | 年度资金总额 （计划） |  | 联农带农机制 | 预计受益 人数 | 是否到 户项目 | 是否易 地搬迁 后扶项 目 | 是否劳 动密集 产业 | 项目负 责人 | 项目主管部 门 | 是否纳 入年度 实施计 划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 乡（镇、 街道） | 村 |  |  |  |  | 财政衔接 资金 | 其他资 金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县爱华镇勐勐村大勐勐组甘蔗产 业核心基地道路硬化建设项目 | 云县爱华镇 | 勐勐村 | 152.24 | 勐勐村大勐勐组甘蔗产业核心基地道路建设 8254米需混 凝土3420.72立方（C30浇筑，厚12-15公分、宽3-4米） | 通过产业路建设 ，极大改善项目区生产条件 ，较少生产 成本，提高农产品的经济效益 ，有效带动种植 、养殖产 业的发展，促进农村经济发展 ，助力农业增产农民增 收，惠及农户118户482人，其中脱贫人口及监测对象 20 户57人 1 数量指标：道路硬化建设 ≥8254米；2 质量 | 2025 | 152.24 |  | 1.就业务工；2.带动生产。 | 482 | 否 | 否 | 否 | 郑友山 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县爱华镇河外村甘蔗产业核心基 地道路硬化建设项目 | 云县爱华镇 | 河外村 | 65.31 | 上下新村组甘蔗产业核心基地道路建设 2874米混凝土 1328.85立方（C30浇筑，厚15公分、宽3米）。 | 通过产业路建设 ，极大改善项目区生产条件 ，较少生产 成本，提高农产品的经济效益 ，有效带动种植 、养殖产 业的发展，促进农村经济发展 ，助力农业增产农民增 收，惠及农户177户664人，其中脱贫人口及监测对象 45 | 2025 | 65.31 |  | 1.就业务工；2.带动生产。 | 881 | 否 | 否 | 否 | 郑友山 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县茶房乡文雅村木本油料产业基 地道路硬化建设项目 | 云县茶房乡 | 文雅村 | 213.51 | 茶房乡文雅村卷槽片区产业路 （路长8.47千米,其中： 3.7千米，宽4米，厚15厘米；4.77千米,宽3米，厚12厘 米硬化路面29313平方米，需C30混凝土3936立方米） | 通过该项目的实施 ,使该村的产业发展得到进一步巩固 提升，切实有效的增加脱贫人口 、监测对象的收入 。1. 数量指标：新建产业路≥8.47公里；2.质量指标：项目 资金公告公示率100%、项目完工验收合格率100%；3.时 效指标：年内项目开工率100% 年内项目按时完工率 户158人 1 数量指标：道路硬化建设 ≥2874米；2 质 | 2025 | 213.51 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.帮助产销对接。 | 1258 | 否 | 否 | 否 | 吴泉 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县茶房乡文乃村高优生态茶园基 地道路硬化建设项目 | 云县茶房乡 | 文乃村 | 192.93 | 茶房乡文乃村陶保箐产业路 （路长7.61千米,其中： 4.25千米，宽4米，厚15厘米；3.36千米,宽3米，厚12 厘米，硬化路面27452平方米，需C30混凝土3810.33立 方米） | 通过该项目的实施 ,使该村的产业发展得到进一步巩固 提升，切实有效的增加脱贫人口 、监测对象的收入 。1. 数量指标：新建产业路≥7.61公里；2.质量指标：项目 资金公告公示率100%、项目完工验收合格率100%；3.时 效指标：年内项目开工率100% 年内项目按时完工率 | 2025 | 192.93 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.帮助产销对接。 | 1864 | 否 | 否 | 否 | 吴泉 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县茶房乡南挖河村古树园产业基 地道路硬化建设项目 | 云县茶房乡 | 南挖河村 | 118.84 | 硬化产业道路三条共计 5.91公里，其中：①茶房乡小村 自然村产业路（路长2.02千米,宽3米，厚12厘米，硬化 路面6400平方米，需C30混凝土747.96立方米） ；②茶 房乡南挖河村民委员会主任良子自然村产业路 （路长 3 29公里 宽3米 厚12厘米 硬化路面10200平方米 | 通过该项目的实施 ,使该村的产业发展得到进一步巩固 提升，切实有效的增加脱贫人口 、监测对象的收入 。1. 数量指标：新建产业路≥5.91公里；2.质量指标：项目 资金公告公示率100%、项目完工验收合格率100%；3.时 效指标：年内项目开工率100% 年内项目按时完工率 | 2025 | 118.84 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.帮助产销对接。 | 750 | 否 | 否 | 否 | 吴泉 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县幸福镇盘村下盘村坚果基地产 业道路建设项目 | 云县幸福镇 | 盘村 | 30.08 | 铺筑C30混凝土道路 1.653公里，预计使用混凝土 610.92 立方米 | 通过项目的实施 ，解决1个组100户362人出行困难并改 善核桃、坚果、玉米、甘蔗等农产品运输条件 。1.数量 指标：建设C30混凝土产业道路≥1653m；2.质量指标： 工程质量验收合格率100%；3.时效指标：年内项目开工 率100% 年内项目按时完工率 100%；4 成本指标：项目 | 2025 | 30.08 |  | 1.就业务工；2.带动生产。 | 828 | 否 | 否 | 否 | 陈雄 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县幸福镇海东村坚果基地产业道 路建设项目 | 云县幸福镇 | 海东村 | 258.52 | 建设C30混凝土产业道路 2条（段） 共11.15公里，使用 混凝土4332.14余立方米。 | 通过建设C30混凝道路11.15公里，推动产业结构调整 ， 大力发展特色优势产业 ，促进海东村坚果 、甘蔗等农业 产业的优质化 、高产化和高效化发展 ，显著提升农民规 范化种植标准及农户收益水平 ，推动农业现代化的发展 | 2025 | 258.52 |  | 1.就业务工；2.带动生产。 | 1864 | 否 | 否 | 否 | 陈雄 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 8 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县幸福镇邦信村核桃基地产业道 路建设项目 | 云县幸福镇 | 邦信村 | 82.72 | 建设C30混凝土产业道路 1条共3240米，预计使用混凝土 1715.7立方米 | 通过产业道路建设 ，推动产业结构调整 ，大力发展特色 优势产业，增加群众收入 ，不断提升群众生产生活条件 及生活水平 ，解决1个组48户208人出行困难 ，并改善核 桃、坚果、玉米、咖啡、甘蔗等农产品运输条件 。1.数 量指标：建设C30混凝土产业道路≥3240m；2 质量指 1 数量指标： 建设C30混凝土产业道路 ≥8150m； 2 质 | 2025 | 82.72 |  | 1.就业务工；2.带动生产。 | 208 | 否 | 否 | 否 | 陈雄 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 9 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县幸福镇慢遮村坚果咖啡基地产 业道路建设项目 | 云县幸福镇 | 慢遮村 | 107.05 | 建设C30混凝土产业道路 1条共4700米，预计使用混凝土 2507.85立方米 | 项目建成后 ，推动产业结构调整 ，大力发展特色优势产 业，增加群众收入 ，不断提升群众生产生活条件及生活 水平，解决2个组89户377人出行困难并改善核桃 、坚果 、玉米、咖啡、甘蔗等农产品运输条件 。1.数量指标： 建设C30混凝土产业道路≥4700m；2 质量指标：工程质 | 2025 | 107.05 |  | 1.就业务工；2.带动生产。 | 377 | 否 | 否 | 否 | 陈雄 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 10 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县幸福镇红岗村甘蔗坚果基地产 业道路建设项目 | 云县幸福镇 | 红岗村 | 220.84 | 建设3.4米宽， 15厘米厚的C30混凝产业道路 2条（段） 9.17公里，使用混凝土4616.75余立方米。 | 通过建设C30混凝道路9.17公里 ，促进红岗村农业产业 的优质化 、高产化和高效化发展 ，显著提升农民规范化 种植标准及农户收益水平 ，推动农业现代化的发展 。1. 数量指标： 建设C30混凝土产业道路 ≥9170m； 2.质量指 标：工程质量验收合格率 100%；3 时效指标： 年内项目 | 2025 | 220.84 |  | 1.就业务工；2.带动生产。 | 2587 | 否 | 否 | 否 | 陈雄 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 11 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县茂兰镇马泗村烤烟 +N产业基地 道路硬化建设项目 | 云县茂兰镇 | 马泗村 | 183.02 | 新建马泗村烤烟产业核心基地道路硬化田心组安会桥至 李家组公路6.52公里，需混凝土3705.63立方。 | 通过该项目的实施 ,使该村的产业发展得到进一步巩固 提升，切实有效的增加脱贫人口 、监测对象的收入 。建 设厚15cmC30混凝土公路1条≥6.52公里，项目资金公告 公示率100%、项目完工验收合格率100%；年内项目开工 率100% 年内项目按时完工率100%；农村居民人均可支 | 2025 | 183.02 |  | 1.就业务工；2.带动生产。 | 2639 | 否 | 否 | 是 | 苏能 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 12 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县晓街乡万佑村老黑片区甘蔗种 植基地产业路建设项目 | 云县晓街乡 | 万佑村 | 31.39 | 建设覆盖900亩甘蔗+N产业基地产业路 1条长1.46km，平 均宽3.2m、厚0.15m，需拌合供运C30混凝土约654立方米。 线路贯通老黑山 、团结、 田头、 良子、大村新村等6个 自然村。 | 总体目标： 通过该项目的实施 ,有效提高基础设施服务 产业建设功能水平 ，确保产业增产 、群众增收，同时使 该村的产业发展基础设施得到进一步巩固提升 ，切实有 效的增加脱贫人口 、监测对象的收入 ; 1.数量指标：产 业路长≥1 46km 拌合供运C30混凝土≥654立方米 2 质量 | 2025 | 31.39 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.帮助产销对接。 | 948 | 否 | 否 | 否 | 沈毅 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 13 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县晓街乡团山村大田片区甘蔗种 植基地道路建设项目 | 云县晓街乡 | 团山村 | 78.22 | 建设覆盖1100余亩甘蔗+果蔬产业种植基地产业路 2条长 3.057km(其中：大田村段2.035km、 田坝组0.95km)，平 均宽3.3m、厚0.15m，共需拌合供运C30混凝土约 1659.9立方米；建设农业产业防灾减灾增产促增收配套设施 1套 | 总体目标：通过实施产业道路硬化工程路后 ，受益甘蔗 、坚果、蔬菜等产业基地 1100余亩；有效提高基础设施 服务产业建设功能水平 ，促进经济、社会、生态协调可 持续发展； 改善生产条件 、促进生产方式的转变 。1.数 | 2025 | 78.22 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.帮助产销对接。 | 562 | 否 | 否 | 否 | 沈毅 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 14 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县晓街乡四家村三岔河片区甘蔗 + 坚果产业种植基地产业路建设项目 | 云县晓街乡 | 四家村 | 50.98 | 建设覆盖800余亩甘蔗+坚果等产业种植基地产业路 1条 、2.069km,平均宽3.3m、厚0.15m,共需拌合供运混凝土 1053.08立方米，线路贯通丫口 、洼子、 良子等3个自然村。 | 总体目标：通过实施道路硬化工程路后 ，受益甘蔗、坚 果、蔬菜、烤烟等产业基地800余亩；有效提高基础设 施服务产业建设功能水平 ，促进经济、社会、生态协调 可持续发展； 改善生产条件 、促进生产方式的转 量指标：产业路建设≥3 057公里 供运C30混凝土≥ | 2025 | 50.98 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.帮助产销对接。 | 570 | 否 | 否 | 否 | 沈毅 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 15 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县晓街乡老棚村周家片区烤烟 +N 产业种植基地产业路建设项目 | 云县晓街乡 | 老棚村 | 231.78 | 建设覆盖2800亩烤烟+N产业种植基地产业路 1条，长 6.227km，平均宽3.4m、厚0.18m，需拌合供运C30混凝 土约4788.072立方米，线路贯通老棚 、周家、查家、小村等 4个自然村；建设农业产业防灾减灾增产促增收配套设 施1套 | 总体目标：通过实施该项目 ，受益烤烟、果蔬、甘蔗等 产业基地2800余亩；有效提高基础设施服务产业建设功 能水平，促进经济、社会、生态协调可持续发展； 改善 生产条件、促进生产方式的转变 ，发展村集体经济 变； 1 数量指标：产业路建设≥2 069公里 供运C30 | 2025 | 231.78 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.帮助产销对接。 | 1200 | 否 | 否 | 否 | 沈毅 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 16 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县晓街乡灯盏村甘蔗产业种植基 地道路硬化项目 | 云县晓街乡 | 灯盏村 | 80.10 | 建设覆盖800余亩甘蔗+N产业种植基地产业路 1条长 3.433㎞，平均宽3.2m、厚0.15m，需拌合供运C30混凝 土约1654.74立方米；线路贯通大岭岗和丁家自然村 。 | 总体目标：通过建设道路硬化工程 ，覆盖烤烟、果蔬、 核桃等产业基地800余亩，有效提高农业设施服务产业 建设功能水平 ，促进经济、社会、生态协调可持续发 1 数量指标：产业路建设≥6 227公里 供运C30混 展；1.数量指标：产业路建设≥3.433公里，供运C30混 凝土≥1654 74立方米；2 质量指标：项目资金公告公 | 2025 | 80.10 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.帮助产销对接。 | 304 | 否 | 否 | 否 | 沈毅 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 17 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县晓街乡八角村甘蔗 +烤烟种植基 地产业路建设项目 | 云县晓街乡 | 八角村 | 56.77 | 建设覆盖1300余亩甘蔗、烤烟等产业种植基地产业路 1 条，长2.994㎞，平均宽3.2m、厚0.15m，需拌合供运 C30混凝土约1245.24立方米； | 总体目标：通过建设道路硬化工程 ，覆盖烤烟、果蔬、 甘蔗等产业基地 1300余亩，有效提高农业设施服务产业 建设功能水平 ，促进经济、社会、生态协调可持续发 展，产业增产、群众增收 。1.数量指标：产业路建设≥ 2 994公里 供运C30混凝土≥1245 24立方米；2 质量 | 2025 | 56.77 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.帮助产销对接。 | 315 | 否 | 否 | 否 | 沈毅 | 云县交通运输 局 | 是 |  |

- 云县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库

单位：万元、人、年

| 序 号 | 项目类 型 | 二级项 目类型 | 项目子 类型 | 项目名称 | 项目地点 |  | 项目投资 概算 | 项目摘要 | 项目绩效目标（总体目标） | 规划年度 | 年度资金总额 （计划） |  | 联农带农机制 | 预计受益 人数 | 是否到 户项目 | 是否易 地搬迁 后扶项 目 | 是否劳 动密集 产业 | 项目负 责人 | 项目主管部 门 | 是否纳 入年度 实施计 划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 乡（镇、 街道） | 村 |  |  |  |  | 财政衔接 资金 | 其他资 金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县涌宝镇胜利村烤烟产业基地道 路硬化建设项目 | 云县涌宝镇 | 胜利村 | 156.76 | 胜利村大松（大村组、松山组、胜利组）烤烟产业基地 道路建设，5.09km,共需混凝土2704.8立方米。 | 项目实施后 ，预计收益人数2974人，大幅度降低运输成 本，提高经济效益 ，为乡村产业发展夯实基础 。能有效 解决群众出行难得问题 。项目建设过程中带动当地脱贫 人口及监测对象就近务工 ，发展特色产业每年增加收入 20万元 1 数量指标：胜利村新建12cm厚3m宽C30 混凝 | 2025 | 156.76 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.帮助产销对接。 | 2974 | 否 | 否 | 否 | 杨宝熹 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 19 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县涌宝镇水平村万寿菊产业发展 道路硬化建设项目 | 云县涌宝镇 | 水平村 | 112.16 | 罗扣扎组：建设15cm厚4m宽C30 混凝道路 1 条（段） 共0.51公里，建设15cm厚3.5m宽C30 混凝道路 1 条 （段）共2.63公里，建设12cm厚3m宽C30 混凝道路 1 条（段）共2.188公里，共计5.328公里使用混凝土 3660 45立方米 | 项目实施后 ，预计收益人数2311人，大幅度降低运输成 本，提高经济效益 ，为乡村产业发展夯实基础 。能有效 解决群众出行难得问题 。项目建设过程中带动当地脱贫 人口及监测对象就近务工 ，发展特色产业每年增加收入 15万元 1 数量指标：水平村新建15cm厚4m宽C30 混凝 | 2025 | 112.16 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.帮助产销对接。 | 2311 | 否 | 否 | 否 | 杨宝熹 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 20 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县2025年脱贫户及监测对象甘蔗 种植生产奖补建设项目 | 云县12乡镇 | 涉蔗村 | 60.00 | 脱贫户及监测对象种植甘蔗奖补 100元/亩。 | 通过项目实施 ，提高脱贫户及监测户生产收入 。1.数量 指标：脱贫户及监测户种植甘蔗奖补 100元/亩。2.时效 指标：补贴资金拨付率100%，工程开工时间2025年 1月，工程完工时间 ，2025年12月。3.成本指标：项目 | 2025 | 60.00 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.帮助产销对接。 | 200 | 是 | 否 | 否 | 陈金宏 | 云县地方产业 发展服务中心 | 是 |  |
| 21 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县2025年脱贫户及监测对象烤烟 种植生产奖补建设项目 | 云县12乡镇 | 涉烟村 | 60.00 | 脱贫户及监测对象种植烤烟奖补 100元/担。 | 通过项目实施 ，提高脱贫户及监测户生产收入 。1.数量 总投资60万元 4 效益指标：社会效益项目受益人口 指标：脱贫户及监测户种植烤烟奖补 100元/亩。2.时效 指标：补贴资金拨付率100%，工程开工时间2025年 1月，工程完工时间 ，2025年12月。3.成本指标：项目 | 2025 | 60.00 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.帮助产销对接。 | 960 | 是 | 否 | 否 | 陈金宏 | 云县地方产业 发展服务中心 | 是 |  |
| 22 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县忙怀乡慢卡片区烤烟 +N产业发 展基地建设项目 | 云县忙怀乡 | 慢卡村等 | 130.00 | 计划发展烤烟+N基地建设500亩。主要建设内容为新建 多功能烘干设施 15座、修缮27座及购置相关烘干配套元 件，新建多功能农特产品分拣点 1个，铺设生产砂砾石 路12千米、埋设DN300混凝土涵管240米，购置50立方米 抗旱水袋25个 购置DN25PE供水管15千米 建设农业产 | 通过项目实施 ，改善慢卡村等烤烟种植区域烟叶生产基 础设施，提升烟叶生产能力 ，增加群众收入 ，促进社会 发展。1.安装烘烤设施 ≥15座；2.烤房修缮 ≥27座； 总投资60万元 4 效益指标：社会效益项目受益人口 3.烟叶分拣点≥1个；4.烟夹≥5000个；5.生产砂砾石 路≥12千米；6 DN300混凝土涵管≥240米；7 50立方米 | 2025 | 130.00 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.帮助产销对接。 | 1480 | 否 | 否 | 否 | 李斌 | 云县地方产业 发展服务中心 | 是 |  |
| 23 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县爱华镇南河片区烤烟 +N产业发 展基地建设项目 | 云县爱华镇 | 南河村等 | 130 | 发展烤烟+N基地建设500亩。主要建设内容： 一是铺设 砂砾石生产路 、埋设混凝土涵管等； 二是烤房修缮 、烘 烤设备、烟夹10000个等购置，并不断提升农业机械化 水平。三是农业产业防灾减灾增产促增收配套设施 | 项目实施后 ，为片区烤烟产业发展提供了良好的产业基 础，不断为种烟农户产业发展提质增效 、增加烤烟等产 业收入。同时，有效解决就地务工问题 ，增加农户务工 收入。预计受益农户320户1302人，其中脱贫人口及监 测对象36户103人 1 数量指标：砂砾石生产路 ≥1条 | 2025 | 130 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.帮助产销对接。 | 1302 | 否 | 否 | 否 | 郑友山 | 云县地方产业 发展服务中心 | 是 |  |
| 24 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县忙怀乡忙贵村香橼种植基地 （民族团结进步示范村 ）配套建设 项目 | 云县忙怀乡 | 忙贵村 | 70.00 | 在忙贵村旧地基村民小组建设甜香橼种植基地 120亩。 建设灌溉管网 、灌溉蓄水池 、农业产业防灾减灾增产促 2套 增收配套设施 1套等；安设1200米村庄生活污水收集 管，建设3个120立方米污水处理池 ，村庄污水收集处理 后还于甜香橼基地； 购安太阳能路灯20盏；建设生产砂 | 通过项目实施 ，促进忙贵村旧地基村民小组甜香橼种 植，带动当地脱贫人口及监测对象实现就近就地务工 ， 增加收入，带动周边农户发展甜香橼种植产业 。1.甜香 橼种植面积≥120亩；2.庄生活污水收集管 ≥1200m； 3 120立方米污水处理池 ≥3个；4 太阳能路灯≥20盏； | 2025 | 70.00 |  | 1.就业务工；2.带动生产。 | 600 | 否 | 否 | 否 | 李斌 | 云县民族宗教 事务局 | 是 |  |
| 25 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县爱华镇河外村贡菜等特色种植 基地基础设施配套建设项目 | 云县爱华镇 | 河外村 | 120 | 打造贡菜等特色种植基地 230亩。主要建设内容为： 新 建基地灌溉主管道4.8公里，取水坝头1座，200立方米 蓄水池1座，50立方米蓄水池4座，农业产业防灾减灾增 产促增收配套设施 1套，以及基地喷灌管网设施等建设 | 通过特色种植基地打造 ，完善产业基础设施建设 ，丰富 区域特色产业 ，进一步优化项目区产业结构 ，不断拓宽 群众增收路子 ，有效带动脱贫地区脱贫群众稳定可持续 增收，同时进一步发展壮大村集体经济 。预计受益农户 135户530人 其中脱贫人口及监测对象 45户158人 1 | 2025 | 120 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.帮助产销对接。 | 530 | 否 | 否 | 是 | 郑友山 | 云县农业农村 局 | 是 |  |
| 26 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县茶房乡现代茶叶绿色示范基地 建设项目 | 云县茶房乡 | 文乃村 | 240.00 | 依托澜沧江茶业有限公司2000吨烘青毛茶生产线 ，创建 茶叶绿色发展示范基地 1500亩。建设茶园数字化管理监 测系统1套，对茶园气象 、土壤墒情、虫情、农残、重 金属等进行监测和管理 ，建立数据库； 建设茶园砂石生 产路8公里 安装DN300波纹管100米；新建30立方米灌 | 通过该项目的实施 ,使我乡的茶产业发展得到进一步巩 固提升，切实有效的增加脱贫人口 、监测对象的收入 。 1.数量指标：创建茶叶绿色发展示范基地 ≥1500亩，建 设茶园数字化管理监测系统 =1套，新建茶园机耕路≥8 公里 30立方米水池≥15座 安装DN100PE管≥12公里 | 2025 | 240.00 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.帮助产销对接。 | 1258 | 否 | 否 | 否 | 叶光平 | 云县地方产业 发展服务中心 | 是 |  |
| 27 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县白莺山古茶树资源保护及开发 利用建设项目 | 云县漫湾镇 | 白莺山村 | 90.00 | 一是进行古茶园保护 5000亩，主要包括古茶园挂牌 、病 虫害综合管理； 二是提升机械化操作水平 ，购置修剪刀 、旋耕机、摘茶机等；三是聘请专家团队开展全县茶叶 生产加工现状调查 ，包括茶树品种 、茶园土壤、种植管 理 加工工艺 风味特色等 采集400个以上茶样进行 | 通过该项目的实施 ，改善群众生产生活及交通条件 ，增 强农业综合生产能力和发展后劲 ，实现周边群众经济增 收。1.数量指标： 古茶园挂牌 、病虫害综合管理 ，购置 修剪刀、旋耕机、摘茶机等，覆盖茶园总面积≥ | 2025 | 90.00 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.帮助产销对接。 | 1869 | 否 | 否 | 否 | 阿君 | 云县地方产业 发展服务中心 | 是 |  |
| 28 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业 基地 | 云县幸福镇忙峨村大营盘片区坚果 咖啡基地灌溉及饮用水建设项目 | 云县幸福镇 | 忙峨村 | 100 | 1.建设取水坝1座，以及红砖支容积 10立方米前池（含 沉沙池） 1个，建设C30钢筋混凝土水头蓄水池 5个，其 中：容积100立方米1个，容积50立方米3个；容积10立 方米1个； 2.铺设引水、排水管道共12900米，其中：DN50引水主 管5300米，ND25支管1600米，DN15入户管6000米；安装 水表等基础配套设施 150余套。 3.建设农业产业防灾减灾增产促增收配套设施 1套。 | 进一步完善村庄生产生活用水设施建设 ，有效解决人饮 和产业发展两大基础设施建设 ，在持续巩固拓展脱贫攻 坚成果，解决群众生产生活用水困难 ，提升群众满意度 的同时，进一步提升产业发展基础保障 ，接续做好巩固 拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作 。1.数量指 标 ： 取水坝建设 ≥1座 ，建设 10立方米前池 （含沉沙 池 ） 及水 头 蓄水池 ≥6个 ， 铺 设 引水 、 排水 管道 ≥ 12900m ，水表等基础配套设施安装 ≥150套； 2.质量指 5000亩；数字化风味测评鉴定优质原料产品 10个以上 | 2025 | 100 | 0 | 1.就业务工；2.带动生产。 | 800 | 否 | 否 | 否 | 陈雄 | 云县农业农村 局 | 是 |  |
| 29 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县晓街乡慢笼片区烤烟 +N产业发 展基地建设项目 | 云县晓街乡 | 慢笼村等 | 100.00 | 发展烤烟+N基地建设700亩。主要建设内容为： 1.新建 多功能烘干设施 10座、修缮15座及购置相关烘干配套元 件，新建产业路3.4千米，铺设砂砾石机耕路 7.8千米， 购置安装DN500混凝土函管32米，购置DN40水管4千米、 100立方米水袋7个 多功能分拣棚 1个 | 总体目标：通过实施该项目 ，使该村的产业发展得到进 一步巩固提升 ，切实有效的增加脱贫人口 、监测对象的 收入；.改善烤烟等产业生产条件 ，转变生产方式和促 进产业结构调整优化 ，产业增产、农户增收 。1.数量指 | 2025 | 100.00 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.帮助产销对接。 | 1070 | 否 | 否 | 否 | 沈毅 | 云县地方产业 发展服务中心 | 是 |  |
| 30 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县栗树乡团山千亩高优生态茶叶 产业基地配套建设项目 | 云县栗树乡 | 栗树村 | 170.00 | 发展茶叶基地建设 1000亩。主要建设内容为新建轻钢结 构茶叶茶叶收购点 150平方米，新时代文明实践点 200平 方米；修缮生产机耕路2公里；建设1.2米宽生产步道 1 公里（带安全防护设施） ；安装太阳能生物防虫灯 | 通过该项目的实施 ，使该村的产业发展得到进一步巩固 提升，切实有效的增加贫困人口 、监测对象的收入 。1. 数量指标：发展茶叶基地 ≥1000亩、轻钢结构茶叶收购 点≥150平方米、茶叶晾晒场≥200平方米、修缮生产机 耕路≥2公里 塑木生产步道 ≥1公里 太阳能生物防虫 标：建设产业基地 ≥700亩 烤房≥1群5座 产业路≥ | 2025 | 170.00 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.帮助产销对接。 | 2038 | 否 | 否 | 否 | 陈康 | 云县农业农村 局 | 是 |  |
| 31 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县茂兰镇马泗片区烤烟 +N产业发 展基地建设项目 | 云县茂兰镇 | 马泗村 | 135.00 | 发展烤烟+N基地建设600亩。主要建设内容为新建多功 能烘干设施10台、修缮50座及购置相关烘干配套元件 ， 铺设砂砾石机耕路 12公里12000平方米、购置安装混凝 土涵管DN300mm-500mm涵管40米，购置安装PEDN32给水 管网18公里及其配套基础设施建设 建设农业产业防灾 20盏；硬化3 4米宽茶园保护道路 1 9公里 配套完善挡 | 通过该项目的实施 ,使该村的产业发展得到进一步巩固 提升，切实有效的增加脱贫人口 、监测对象的收入 。烤 房修缮≥50座，购置多功能烘干设施 ≥10台，安装混凝 土涵管DN300mm-500mm涵管≥40米；项目资金公告公示 | 2025 | 135.00 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.帮助产销对接。 | 2639 | 否 | 否 | 否 | 罗建军 | 云县地方产业 发展服务中心 | 是 |  |
| 32 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县大寨镇棠梨坝村白芽茶现代茶 叶绿色基地示范建设项目 | 云县大寨镇 | 棠梨坝村 | 200.00 | 创建茶叶绿色发展示范基地 1500亩。建设茶园数字化管 理监测系统1套，对茶园气象 、土壤墒情、虫情、农残 、重金属等进行监测和管理 ，建立数据库； 建设生产道 路c30硬化2公里，宽3米，厚12公分、生产步道2公里； 安装太阳能杀虫灯 50盏 开展茶园科学施肥和病虫害综 | 通过该项目的实施 ，建设有机白芽茶标准化示范基地 ， 完善配套基础设施 ，推动棠梨坝村白芽茶产业生态 、低 碳、绿色、有机发展，打造棠梨坝白芽茶品牌 ，促进白 芽茶产业增产 ，提高当地群众经济收入 ，切实有效增加 脱贫人口 监测对象的经济收入 1 数量指标：创建茶 率100% 项目完工验收合格率100%；年内项目开工率 | 2025 | 200.00 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.帮助产销对接。 | 2413 | 否 | 否 | 否 | 龚闻博 | 云县地方产业 发展服务中心 | 是 |  |
| 33 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业 与乡村旅 游 | 云县爱华镇昔汉村百香果 +食用菌基 地基础设施配套（民族团结进步示 范村）建设项目 | 云县爱华镇 | 昔汉村 | 70 | 1.建设饮水+灌溉工程1件。新建100立方米蓄水池 1座， 40立方米钢筋混凝土蓄水池 1个，修复水池4座，安装日 处理200立方米净水设备 1台，PE50供水主管道8400米， PE40管3000米，DN40镀锌钢管3000米；2.建设食用菌菇 包加工厂房300平方米 场地硬化300平方米；3 农业产 | 通过产业配套基础设施建设 ，进一步提升产业发展水 平，带动特色种植业发展 ，丰富项目区产业 ，带动群众 发展增收，同时发展壮大村集体经济 。预计受益群众 455户1769人，其中脱贫户33户109人。1.数量指标：产 业道路硬化≥3400平方米 输水管网≥1千米 40立方 | 2025 | 70 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.收益分红。 | 1769 | 否 | 否 | 否 | 郑友山 | 云县民族宗教 事务局 | 是 |  |
| 34 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县晓街乡晓街村坚果基地基础设 施配套（民族团结进步示范村 ）建 设项目 | 云县晓街乡 | 晓街村 | 50.00 | 在晓街村瓦房小组建设坚果等产业发展种植基地 300亩，包括产业基地前期建设土地准备整理 、产业道 路1.5千米，修复50立方米蓄水池 1个，铺设DN25镀锌管 0.4千米等。提升产业基地基础设施服务能力 ，产业扩 面至500亩 增加群众收益 | 总体目标：通过实施该项目 ，发展特色产业基地 ，提高 农业设施服务产业发展能力 ，促进改善生产方式创新管 理经营模式 ，提高经济效益 ，夯实乡村产业发展基础 。 1.数量指标：铺设DN25镀锌管≥0.4公里，产业路建设 ≥1 5㎞；2 质量指标：项目资金公告公示率100% 项 | 2025 | 50.00 |  | 1.就业务工；2.带动生产。 | 281 | 否 | 否 | 否 | 沈毅 | 云县民族宗教 事务局 | 是 |  |

- 云县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库

单位：万元、人、年

（2）购置YHZRQ 18天然气专用热水烘干炉 （卧式）     体经济发展壮大  为当地经济发展注入新活力   收益主

| 序 号 | 项目类 型 | 二级项 目类型 | 项目子 类型 | 项目名称 | 项目地点 |  | 项目投资 概算 | 项目摘要 | 项目绩效目标（总体目标） | 规划年度 | 年度资金总额 （计划） |  | 联农带农机制 | 预计受益 人数 | 是否到 户项目 | 是否易 地搬迁 后扶项 目 | 是否劳 动密集 产业 | 项目负 责人 | 项目主管部 门 | 是否纳 入年度 实施计 划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 乡（镇、 街道） | 村 |  |  |  |  | 财政衔接 资金 | 其他资 金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县茂兰镇马泗村姬松茸种植基础 设施配套（民族团结进步示范村） 建设项目 | 云县茂兰镇 | 马泗村 | 70.00 | 在马泗村委会马泗村小组实施姬松茸产业基础设施配套 建设。新建PEDN40给水管7公里，灌溉水池80立方米 1个，50立方米2个；铺垫姬松茸产业砂石机耕路 2公 里；安装姬松茸烘干机 2台。 | 通过该项目的实施 ,使该村的产业发展得到进一步巩固 提升，切实有效的增加脱贫人口 、监测对象的收入 。埋 设PEDN40供水管≥7公里，建设灌溉水池 ≥3个，购置姬 松茸烘干机≥2台，姬松茸产业砂石机耕路 ≥2台；项目 资金公告公示率100% 项目完工验收合格率100%；年内 | 2025 | 70.00 |  | 1.就业务工；2.带动生产。 | 2639 | 否 | 否 | 否 | 李志强 | 云县民族宗教 事务局 | 是 |  |
| 36 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县晓街乡大坟村烤烟产业等种植 基地灌溉设施建设项目 | 云县晓街乡 | 大坟村 | 320.00 | 建设农产业灌溉主管道 10.6km,其中：DN200镀锌钢管 9.1km,DN65无缝钢管1.6km ;一体化智慧泵房 1座,配置 450kw自平衡多级离心泵 ；蓄水池2个700立方米。 | 总体目标： 通过实施农产业灌溉设施建设项目 ，有效 提高基础设施服务产业建设功能水平解决了发展难 、用 水难的问题 ，有效改善发展条件 、转变生产方式 ，促进 经济、社会、生态协调可持续发展； 改善产业灌溉面 | 2025 | 320.00 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.帮助产销对接。 | 1228 | 否 | 否 | 否 | 沈毅 | 云县农业农村 局 | 是 |  |
| 37 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县晓街乡老棚村烤烟等产业种植 基地灌溉管道建设项目 | 云县晓街乡 | 老棚村 | 300.00 | 建设农产业灌溉主管道 11.5km,其中：DN110镀锌钢管 9km,DN110复合管2.5km 。建设农业产业防灾减灾增产促 增收配套设施 1套。 | 总体目标：通过实施农村道路建设项目 ，有效提高基础 设施服务产业建设功能水平解决了发展难 、用水难的问 题，促进经济、社会、生态协调可持续发展； 改善生产 条件、转变生产方式 ，推进农产业种植结构调整 ，推动 积 推进农产业种植结构调整 发展和壮大村集体经济 | 2025 | 300.00 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.帮助产销对接。 | 1293 | 否 | 否 | 否 | 沈毅 | 云县农业农村 局 | 是 |  |
| 38 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县忙怀乡高井槽村甘蔗产业基地 道路硬化建设项目 | 云县忙怀乡 | 高井槽 | 131.78 | 忙怀乡高井槽村团山至赵家组公路道路 （路长5.5千米, 宽4米，厚15厘米，需C30混凝土2460.27立方米。 | 建设C30砼道路5.5千米，通过项目实施 ，提升高井槽村 村集体经济发展 1 数量指标：建设灌溉管道≥11 5公 团山组、洼子组、字家组、赵家组四个村民小组群众交 通出行条件 ，促进当地经济社会发展 。1.C30砼硬化道 路≥5.5km；2.工程验收合格率 100%；3.年内项目开工 | 2025 | 131.78 |  | 1.就业务工；2.带动生产。 | 580 | 否 | 否 | 否 | 李斌 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 39 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县大朝山西镇昔元村茶叶基地产 业道路硬化建设项目 | 云县大朝山 西镇 | 昔元村 | 180.65 | 勐稿罗家组自然村建设长 5.055公里，宽4米，路面厚度 15厘米的C30混凝土道路使用混凝土数量约 2879.37立方米. | 通过该项目的实施 ,有效改善群众生产生活条件 ，使该 村的产业发展得到进一步巩固提升 ，切实有效的增加脱 贫人口、监测对象的收入 。1.数量指标：新建硬化路≥ 5.055公里；2.质量指标：项目资金公告公示率 100%、 项目完工验收合格率100%；3 时效指标：年内项目开工 率100%；4 年内项目竣工率100%；5 受益人数≥ | 2025 | 180.65 |  | 1.就业务工；2.带动生产。 | 1895 | 否 | 否 | 否 | 戴忠磊 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 40 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县爱华镇刘家箐村滇龙胆中药材 基地道路硬化建设项目 | 云县爱华镇 | 刘家箐村 | 107.48 | 刘家箐村张家组道路建设 5943米需混凝土2252.97立方 （C30浇筑，厚12-15公分、宽3-4米）。 | 通过产业路建设 ，极大改善项目区生产条件 ，较少生产 成本，提高农产品的经济效益 ，有效带动片区种植滇龙 胆中药材等产业的发展 ，促进农村经济发展 ，助力农业 增产农民增收 ，惠及农户56户168人，其中脱贫人口及 监测对象15户55人 1 数量指标：道路硬化建设≥5943 | 2025 | 107.48 |  | 1.就业务工；2.带动生产。 | 168 | 否 | 否 | 否 | 郑友山 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 41 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县漫湾镇漫湾村坚果产业基地道 路硬化建设项目 | 云县漫湾镇 | 漫湾村 | 290.21 | 建设C30混凝土硬化路3段10.9公里。其中： 1.松树林、 下昔腾线硬化路里程 3千米，宽3.4米，厚15厘米，混凝 土方量1596.6方；2.昔腾线硬化路里程 5.4千米，宽3.4 米，厚15厘米，混凝土方量3063.15方；3.三家村线硬 化路里程2 5千米 宽3 4米 厚15厘米 混凝土方量 | 通过该项目的实施 ，改善群众生产生活及交通条件 ，增 强农业综合生产能力和发展后劲 ，实现周边群众经济增 收。1.数量指标：建设村民小组C30混凝土硬化路3段 10.9公里（宽3.4米，厚15厘米） ；2.质量指标：项目 资金公告公示率100% 项目完工验收合格率100%；3 时 | 2025 | 290.21 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.助力农民增收。 | 923人 | 否 | 否 | 否 | 阿君 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 42 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县漫湾镇水井村木本油料基地道 路硬化建设项目 | 云县漫湾镇 | 水井村 | 102.66 | 1.下村组硬化路 ，里程1.04公里，宽3米，厚12厘米， 混凝土方量391.92方。2.二差、水井、籽粑利组公路 ， 里程2.74公里，宽3米，厚12厘米，混凝土方量1185.75 方。 | 通过该项目的实施 ，改善群众生产生活及交通条件 ，增 强农业综合生产能力和发展后劲 ，实现周边群众经济增 收。1.数量指标：建设村民小组C30混凝土硬化路2段 3.84公里（宽3米，厚12厘米） ≥3.84公里；2.质量指 标：项目资金公告公示率100% 项目完工验收合格率 | 2025 | 102.66 |  | 1.就业务工；2.带动生产。 | 419人 | 否 | 否 | 否 | 阿君 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 43 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县漫湾镇慢光村坚果产业基地道 路硬化建设项目 | 云县漫湾镇 | 慢光村 | 112.24 | 李子村组坚果产业基地道路硬化 ，宽4米，厚15厘米， 里程3.005公里，混凝土方量方量 1831.35方； | 通过该项目的实施 ，改善群众生产生活及交通条件 ，增 强农业综合生产能力和发展后劲 ，实现周边群众经济增 收。1.数量指标：建设村民小组C30混凝土硬化路3段 （宽3.4米，厚15厘米） ≥3.005公里；2.质量指标：项 目资金公告公示率100% 项目完工验收合格率100%；3 | 2025 | 112.24 |  | 1.就业务工；2.带动生产。 | 601人 | 否 | 否 | 否 | 阿君 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 44 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县后箐彝族乡特色水果基地 （民 族团结进步示范乡） 建设项目 | 云县后箐乡 | 忙弄村、忙亚 村、菠萝村、 后箐村等 | 500.00 | 在忙弄村、忙亚村、菠萝村种植特色水果 1000亩，在忙 亚村烤烟200亩，在菠萝村水稻300亩的基础上 ，巩固发 展产业，完善配套产业发展基础设施 。新建1个特色水 果分拣中心钢架房 300平方米，厂区场地硬化200平方 | 总体目标：建成后产权归项目所涉村集体所有和管理 ， 积极创新产业生产经营模式 ，全面构建“ 以农促工、工 农互促、协调发展 ”的格局，带动村集体经济发展 。1. 数量指标：特色水果分拣中心钢架房 ≥300平方米、场 地硬化≥200平方米 100立方米总水池 ≥2个 25立方 | 2025 | 500.00 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.助农增收。 | 3642 | 否 | 否 | 否 | 姚学康 | 云县民族宗教 事务局 | 是 |  |
| 45 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县涌宝镇木瓜河村蔬菜基地配套 设施建设项目 | 云县涌宝镇 | 木瓜河村 | 100.00 | 1.新建产业生产步道 500m，新建农特产品展销等经营性 米；忙亚村新建灌溉设施 2套（包含水池 管网等设 用房100㎡ ，2、新建12cm厚C25混凝土浇筑产业道路 1240m长X1.5m宽，3、新建12cm厚C25混凝土浇筑产业道 路110m长X0.8m宽，新建C25混凝土浇筑挡土墙 189.6㎥ | 目建成后产权归项目所涉村集体所有和管理 。项目的实 施，能够有效提升农业生产效率 ，提高农户种植积极 性，同时将根据用工需求优先使用脱贫人口和监测对象 参加项目建设 ，增加务工收入 ，促进农户稳定增收 ，项 目建成后 带动农户发展特色农产品种植 180亩 提高 | 2025 | 100.00 |  | 1.就业务工；2.带动生产。 | 2606 | 否 | 否 | 否 | 杨宝熹 | 云县农业农村 局 | 是 |  |
| 46 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县涌宝镇忙亥片区烤烟 +N产业发 展基地建设项目 | 云县涌宝镇 | 忙亥村等 | 120.00 | 发展烤烟+N基地建设200亩。主要建设内容为新建烘烤 设施10座、烤房修缮10座、更换烘烤设备 10台、铺设砂 石机耕路5公里、埋设混凝土涵管 100米DN300、给水管 网5千米，并不断提升农业机械化水平 。农业产业防灾 减灾增产促增收配套设施 3套 铺设直径30cm波纹管300m 4 新建C30混凝土浇筑30 | 通过项目实施 ，发展烤烟种植 ≥200亩；促进改善生产 方式（改善生产方式受益户数 ） ≥132户； 特色产业带 动增加脱贫人口收入 ≥10000元；产业结构调整（调整 产业结构户数 ） ≥132户。1.数量指标：忙亥村发展烤 烟+N基地建设≥200亩 忙亥村新建多功能烘干设施 ≥ | 2025 | 120.00 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.帮助产销对接。 | 620 | 否 | 否 | 否 | 杨宝熹 | 云县地方产业 发展服务中心 | 是 |  |
| 47 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县爱华镇刘家箐旅居小镇旅游基 础设施配套建设项目 | 云县爱华镇 | 刘家箐村 | 380 | 1.小忙兔村至分水岭旅游公路老路水稳基层建设 ：铺设 水泥稳定砂砾石层 15000㎡ ，路肩墙6000m； 2.游客集散 中心道路建设 ：宽4米厚 15cmC30混凝土道路 1.4公里； 3.生活用水： 建设取水坝 1座40立方米，沉淀池 1座20立方米， | 一是通过刘家箐旅居小镇基础设施配套项目建设 ，可以 进一步提升乡村旅游基础设施水平 ，改善周末经济和假 日经济的硬件水平 ，促进乡村旅游产业发展 ，增加群众 的收入，为乡村产业振兴铺设路子 。二是通过人居环境 | 2025 | 380 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.助力农民增收。 | 3000 | 否 | 否 | 否 | 郑友山 | 云县农业农村 局 | 是 |  |
| 48 | 产业发展 | 新型农村 集体经济 发展项目 | 新型农村 集体经济 发展项目 | 云县幸福镇红岗村等 3个村甘蔗脱叶 加工站建设项目 | 云县幸福镇 | 幸福村 | 210.00 | 5中0央3财2扶集管体11经00济0发展5项刘目家资箐金水库 210万元，用于： （1）剥叶加工站建设 ，概算投资175万。建设内容包含 2台甘蔗机械剥叶机 ，2台蔗叶打包机 ，2台上甘蔗机 ，1 | 建站宜，乡以建动设幸福 岗村等3个甘蔗产业不断提质增效 ，加快幸福镇糖料核 心基地现代化 、科技化发展 ，并且通过与糖厂合作 ，可 以不断发展提升加工站使用成效 ，不断壮大村集体经济 | 2025 | 210.00 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.增加村集体经济收入。 | 944 | 否 | 否 | 否 | 陈雄 | 云县农业农村 局 | 是 |  |
| 49 | 产业发展 | 新型农村 集体经济 发展项目 | 新型农村 集体经济 发展项目 | 云县涌宝镇荒田村等 4个村万寿菊加 工厂建设项目 | 云县涌宝镇 | 荒田村等 | 280.00 | 台省级轻财钢政结扶构持厂新房型9经济发展项目资金 280万元，用于： （1）购买日产25吨颗粒万寿菊烘干设备 1套，概算投资 150万元。 | 项1目数建量成指后标辐射2涌台宝甘镇蔗荒机田械村剥等叶4机个村2，台受蔗益叶农打户包132 户 ,5373人，带动农户种植万寿菊 2500户，解决周边农 户务工1000余人，实现农户经济收入稳步提高 ，不断壮 大村集体经济 。1.数量指标：购买日产25吨颗粒万寿菊 | 2025 | 280.00 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.增加村集体经济收入。 | 5373 | 否 | 否 | 否 | 杨宝熹 | 云县农业农村 局 | 是 |  |
| 50 | 产业发展 | 新型农村 集体经济 发展项目 | 新型农村 集体经济 发展项目 | 云县爱华镇毛家村社区等 3个行政村 甘蔗剥叶加工站建设项目 | 云县爱华镇 | 毛家村社区 | 210 | （2）生产车间厂房 产品储存室 办公 生活用房建 中央或省级财政扶持新型农村集体经济发展项目资金 210万元，用于：厂房1000平方米，剥叶机2台、上甘蔗 机2台、蔗叶打包机1台，地磅秤1台，变压器1台及线路 架设等建设. | 通烘过干甘设蔗备剥站（建不设锈，钢一）是≥提升套甘蔗2机 平，减少生产成本投入 ，节约能耗；二是有效带动甘蔗 产业发展，提升群众种植甘蔗的积极性 ，增加群众收 入，不断壮大村集体经济 。三是加工站建设为当地群众 | 2025 | 210 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.增加村集体经济收入。 | 12000 | 否 | 否 | 否 | 郑友山 | 云县农业农村 局 | 是 |  |
| 51 | 产业发展 | 新型农村 集体经济 发展项目 | 新型农村 集体经济 发展项目 | 云县爱华镇永胜村等 3个村久方咖啡 精加工生产线建设项目 | 云县爱华镇 | 永胜村 | 210 | 央或省级财政扶持新型农村集体经济发展项目资金 210 万元，用于： 1.购置20kg烘焙设备2台，概算投资36万 元；2.购置60kg烘焙设备2台，概算投资110万元；3.购 置挂耳设备2台，概算投资56万元；4.购置研磨设备 | 初岗工生吸产纳建更设多，的化产四业是结为构村，集 农业农民增收 ，不断壮大村集体经济 。云县爱华镇永胜 村等3个村久方咖啡精加工生产线建设项目 ，建设内容 有：购置20kg烘焙设备2台,购置60kg烘焙设备2台,购置 | 2025 | 210 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.增加村集体经济收入。 | 9818 | 否 | 否 | 否 | 普杨 | 云县工信局 | 是 |  |
| 52 | 产业发展 | 新型农村 集体经济 发展项目 | 新型农村 集体经济 发展项目 | 云县爱华镇平掌社区等 3个村元亨咖 啡初加工生产线建设项目 | 云县爱华镇 | 平掌社区 | 210 | 爱华镇平掌社区2等台3个概村算元投亨资咖8啡万初元加工生产线建设项 目1个。中央或省级财政扶持新型农村集体经济发展项 目资金210万元，用于： （1）购置D4000圆形双层烤槽 16台，概算投资128万； | 台平个备村2亨 设项目，进一步优化产业结构 ，丰富产业资源 ，提升云 县咖啡产业组织化发展水平 ，提升产品市场竞争力 ，助 力云县咖啡产业振兴 ，促进农业增产 、农民增收、村集 | 2025 | 210 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.增加村集体经济收入。 | 6741 | 否 | 否 | 否 | 普杨 | 云县工信局 | 是 |  |

- 云县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库

单位：万元、人、年

施）

资金公告公示率100%  项目完工验收合格率100%  3 时

| 序 号 | 项目类 型 | 二级项 目类型 | 项目子 类型 | 项目名称 | 项目地点 |  | 项目投资 概算 | 项目摘要 | 项目绩效目标（总体目标） | 规划年度 | 年度资金总额 （计划） |  | 联农带农机制 | 预计受益 人数 | 是否到 户项目 | 是否易 地搬迁 后扶项 目 | 是否劳 动密集 产业 | 项目负 责人 | 项目主管部 门 | 是否纳 入年度 实施计 划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 乡（镇、 街道） | 村 |  |  |  |  | 财政衔接 资金 | 其他资 金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 产业发展 | 高质量庭 院经济 | 庭院特色 休闲旅游 | 云县漫湾镇核桃林村等 3个行政村旅 居民宿建设项目 | 云县漫湾镇 | 昔宜村 | 210.00 | 以易地发展模式在云县漫湾镇核桃林村等 3个行政村旅 居民宿建设项目1个。改造旅居民宿 10间及相关配套设 施建设，项目覆盖带动受益漫湾镇密竹林 1个庭院特色 休闲旅游的行政村和核桃林 、草籽地2个村庭院特色休 | 改造旅居民宿 10间及相关配套设施建设 ，带动旅游业发 展，不断壮大庭院特色休闲旅游 。1.数量指标：涌宝村 改造旅居民宿 ≥10间，2质量指标：项目合格率100%， 3.时效指标开工时间 2025年4月，竣工时间2025年 | 2025 | 210.00 |  | 1.流转收入；2.就业务工； 3.收益分红。 | 200 | 否 | 否 | 否 | 阿君 | 云县农业农村 局 | 是 |  |
| 54 | 产业发展 | 加工流通 项目 | 加工业 | 云县爱华镇永胜村持旭咖啡生产加 工建设项目 | 云县爱华镇 | 永胜村 | 140 | 永胜村持旭咖啡生产加工 建设项目1个。建设内容： 1.燃气专用锅炉（卧式）咖 啡加工设备及配套附属设施 。燃气专用锅炉（卧式）一 套（型号：SW3T），高效型换热器（5排管）6套，高压 | 通12过月云县4爱成华本镇指永标胜村项持目旭总咖投啡资生2建设5对，象进 一步优化产业结构 ，丰富产业资源 ，提升永胜村咖啡产 业组织化发展水平 ，促进农业增产 、农民增收、村集体 经济发展壮大 。为当地经济发展注入新活力 ，收益主要 | 2025 | 140 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.增加村集体经济收入。 | 5148 | 否 | 否 | 否 | 郑友山 | 云县农业农村 局 | 是 |  |
| 55 | 产业发展 | 加工流通 项目 | 农产品仓 储保鲜、 冷链基础 设施 | 云县爱华镇德胜村家禽定点屠宰场 规范提升建设项目 | 云县爱华镇 | 德胜村 | 210 | 展（模7K/8县0爱）华6套镇德风胜支家架禽6定套点屠热宰水场管规 范提升建设项目规范提升建设项目 1个，建设内容： 1. 屠宰场主体用房建设： 改造屠宰间118平方米，新建待 宰间420平方米、冷库房40平方米、消毒室及锅炉房39 | 坚，家入，提 组织化水平 ，带动家禽养殖产业发展 ，增加群众收入 ， 同时增加村集体经济收入 。预计受益农户3800户15000 人，其中脱贫人口和监测对象 340户1250人。1.数量指 | 2025 | 210 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.帮助产销对接； 4收益分 红。 | 15000 | 否 | 否 | 否 | 郑友山 | 云县农业农村 局 | 是 |  |
| 56 | 产业发展 | 新型农村 集体经济 发展项目 | 新型农村 集体经济 发展项目 | 云县爱华镇草皮街社区等 9个村云县 爱华镇农特产品集散及智慧交易中 心建设项目 | 云县爱华镇 | 草皮街社区 | 630 | 省0农村2集设体备经配发展屠项宰目设资备金1套 630万元，用于： （1）农特产品集散交易中心 1个。包括交易大棚提升改 造、管理房及农产品检测点提升改造 ，更新完善摊位交 | 过建≥设65方，用 手段，提高管理效率 ，降低运营成本 ，增加市场经济效 益，同时进一步优化了农产品流通环节 ，降低流通成 本，推动农产品交易 ，提高农业产业化和市场化水平 ， | 2025 | 630 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.收益分红。 | 9688 | 否 | 否 | 否 | 郑友山 | 云县农业农村 局 | 是 |  |
| 57 | 产业发展 | 加工流通 项目 | 品牌打造 和展销平 台 | 云县2025年绿色优质农产品品牌建 设项目 | 云县12乡镇 |  | 84.00 | 施品建认设证产品 21个。分别为： 云县泡核桃 、云县澳洲坚果 、云县蜂蜜 、云县黄甘蔗 、 云县山地黑肉鸡 、云县百花木瓜 、云县滇龙胆 、云县咖 啡、云县黄精 、云县山羊 、云县香橼 、云县番荔枝 、云 | 发，全增、收农 产品品质较好 、可以放心食用的共识 ，提升云县农业形 象，树立一批具有云县特色的农产品品牌 ，促进高原特 色绿色生态农业发展 。1.数量指标： 申报认证全国名特 | 2025 | 84.00 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.帮助产销对接。 | 89 | 否 | 否 | 否 | 杨应兵 | 云县农业农村 局 | 是 |  |
| 58 | 产业发展 | 金融保险 配套项目 | 小额贷款 贴息 | 云县2025年度过渡期已脱贫人口小 额信贷贴息项目 | 云县12乡镇 |  | 200.00 | 县香蕉 云县萝 卜 云县树头菜 云县香椿 白莺山茶 用于12个乡（镇） 已脱贫户和边缘易致贫户发展种养殖 业、农副产品加工 、餐饮服务 、商贸、运输等产业户均 5万元扶贫小额贷款贴息 。 | 1额贷国优， 监测对象增收 。1.数量指标： 脱贫人口和监测对象覆盖 户数 ≥900 户 。 2. 质量 指标 ： 发放 贴 息 资 金 兑付 率 100%，到户贷款申贷满足率 ≥80% 。3.成本指标： 项目 | 2025 | 200.00 |  | 1.带动生产；2.促农增收 | 4000 | 是 | 否 | 否 | 饶红良 | 云县农业农村 局 | 是 |  |
| 59 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补 助 | 云县2025年度脱贫劳动力跨省 、市 务工一次性交通补助项目 | 云县12乡镇 | 194个村（社 区） | 600.00 | 跨省务工且稳定就业 3个月以上的脱贫人口 （含防止返 贫监测对象） ，按照跨省务工每人最高不超过 1000元、 跨市务工每人最高不超过 500元的标准给予外出务工一 次性交通补助 ，所需资金从衔接推进乡村振兴补助资金 | 2跨30省万务元工一3次时性效交指通标补助贷，款进及一时步发提放高率脱9贫5%人 口（含防止返贫监测对象 ）家庭经济收入 。1.数量指 标：交通补助受益人数 ≥6000人。2.质量指标：补助按 时限发放率100%。3.成本指标：项目总投资600万元。 | 2025年 | 600.00 |  | —— | 6000 | 是 | 否 | 否 | 李迎斌 | 云县人力资源 和社会保障局 | 是 |  |
| 60 | 就业项目 | 就业 | 技能培训 | 云县2025年度脱贫劳动力职业技能 培训项目 | 云县12乡镇 | 194个村（社 区） | 387.00 | 为中深列入支贯彻每落人实每技可能申南1次”行跨动省要补求助，与以跨“市提补技助能不、 促就业 、增收入 ”为核心 ，组织脱贫人口 （含监测对 象）开展生产经营和就业技能等职业技能培训 ，提升劳 动者职业技能水平 ，提高持证率和就业率 。培训时间按 | 通3过时施，补动10能水4济。效1益数指量 指标：脱贫劳动力职业技能培训人数 ≥2500人，脱贫劳 动力职业技能培训次数 ≥12次。2.质量指标： 培训合格 率80% 。3.成本指标 ：项目总投资 500万元 。3.时效指 | 2025年 | 387.00 |  | —— | 2500 | 是 | 否 | 否 | 李迎斌 | 云县人力资源 和社会保障局 | 是 |  |
| 61 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施 | 农村道路 建设 | 云县忙怀乡半坡自然村村组道路硬 化建设项目 | 云县忙怀乡 | 麦地村 | 71.91 | 照技能等级类培训 每期15天120个课时 补贴标准按 忙怀乡麦地村半坡组公路公路道路 （路长2.5千米,宽4 米，厚15厘米，需C30混凝土1489.56立方米。 | 设3砼资道金路到2位5米≥,70过4项标，提等 7个村民小组群众交通出行条件 ，促进的当地经济社会 发展。1.C30砼硬化道路≥2.5km；2.工程验收合格率 100%；3.年内项目开工率100%；4.年内项目竣工率 | 2025 | 71.91 |  | —— | 450 | 否 | 否 | 否 | 李斌 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 62 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施（含 产业配套 基础设 | 产业路、 资源路、 旅游路建 设 | 云县后箐乡忙亚村江边自然村村组 道路硬化建设项目 | 云县后箐乡 | 忙亚村 | 145.89 | 江边组公路 ，里程5.965公里，需混凝土2194.8立方。 | 10目5标受：益特人色数产8发50展人道路6建受设益5人9数658里50；人促进7改工 善生产方式 ，带动增加脱贫人口收入 。1.数量指标：特 色产业发展道路建设 5.965公里；2.质量指标：项目资 金公告公示率100%、项目完工验收合格率100%；3.时效 | 2025 | 145.89 |  | —— | 124 | 否 | 否 | 否 | 陈康 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 63 | 乡村建设 行动 | 农基）础 设施（含 产业配套 基础设 | 产业路、 资源路、 旅游路建 设 | 云县晓街乡老普村产业路硬化项目 | 云县晓街乡 | 老普村 | 54.49 | 建设覆盖700余亩烤烟等产业种植基地道路 1条，长 2.749㎞，平均宽3.2m、厚0.15m，需拌合供运C30混凝 土约1116.964立方米 | 总体指标：年通内项目，10覆0%盖粮年食内、项果目、时产 业基地700余亩，有效提高农业设施服务产业建设功能 水平，促进经济、社会、生态协调可持续发展 ，增加脱 贫人口和三类监测对象收益 。1.数量指标：产业路建设 | 2025 | 54.49 |  | —— | 179 | 否 | 否 | 否 | 沈毅 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 64 | 乡村建设 行动 | 农基）础 设施（含 产业配套 基础设 | 产业路、 资源路、 旅游路建 设 | 云县晓街乡芦稿村产业路硬化项目 | 云县晓街乡 | 芦稿村 | 48.29 | 建设覆盖1200余亩甘蔗+烤烟产业种植基地产业路硬化 2 条长2.541km（其中：独家组0.685km、大村 2.063km） ，平均宽3.1m、厚0.15m，需拌合供运C30混 凝土约1002.6立方米。 | 体27目4公：过3混硬凝化土工≥程11，16覆立烟方、米果蔬2、 茶叶等产业基地 1200余亩，有效提高农业设施服务产业 建设功能水平 ，促进经济、社会、生态协调可持续发 展，不断壮大村集体经济； 1.数量指标：产业路建设≥ | 2025 | 48.29 |  | —— | 514 | 否 | 否 | 否 | 沈毅 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 65 | 乡村建设 行动 | 农基）础 设施（含 产业配套 基础设 | 产业路、 资源路、 旅游路建 设 | 云县涌宝镇柄柏村道路硬化建设项 目 | 云县涌宝镇 | 柄柏村 | 267.74 | 平掌组：建设15cm厚4m宽C30 混凝道路 1 条（段）共 7.17公里，共计使用混凝土4370.25立方米。 | 2项5目4实1公施里后，供预运计C，39大立幅方度米降低2运质输量成 本，提高经济效益 ，为乡村产业发展夯实基础 。能有效 解决群众出行难得问题 。项目建设过程中带动当地脱贫 人口及监测对象就近务工 ，发展特色产业每年增加收入 | 2025 | 267.74 |  | —— | 1490 | 否 | 否 | 否 | 杨宝熹 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 66 | 乡村建设 行动 | 农基）础 设施（含 产业配套 基础设 | 产业路、 资源路、 旅游路建 设 | 云县栗树乡丙必利村团山组民族团 结示范村建设项目 | 云县栗树乡 | 丙必利村 | 50.00 | 新建太阳能路灯 100盏；新建1米宽生产步道300米（青 石板铺设） ；修复特色产业发展道路 300米；新建畜禽 粪污、污水池3座（8立方米氧化池 ）；建设粪污排水主 管HDPE300mm钢带波纹管200米；新铺设粪污污水收集管 | 1通5项1目标，使村的1发5展4到0步 提升，切实有效的增加贫困人口 、监测对象的收入 。1. 数量指标：太阳能路灯≥100盏、青石板生产步道≥300 米、农业观测平台 ≥1座、修复特色产业发展道路 ≥300 | 2025 | 50.00 |  | —— | 358 | 否 | 否 | 否 | 陈康 | 云县民族宗教 事务局 | 是 |  |
| 67 | 乡村建设 行动 | 农基）础 设施（含 产业配套 基础设 | 产业路、 资源路、 旅游路建 设 | 云县漫湾镇密竹林村古树茶园基地 道路硬化建设项目 | 云县漫湾镇 | 密竹林村 | 39.68 | (PVC110)2000米 建设村民议事点 1个 建设农业产业 建设C30混凝土硬化路 1段1.3公里。宽3米，厚15厘米， 完工方量702.3立方米。 | 通过米该项新目建的畜实禽施粪，污改善污群水众池生≥产3活管，增 强农业综合生产能力和发展后劲 ，实现周边群众经济增 收。1.数量指标：建设村民小组C30混凝土硬化路 1段 （宽3米，厚15厘米） ≥1.3公里；2.质量指标：项目资 | 2025 | 39.68 |  | —— | 211人 | 否 | 否 | 否 | 阿君 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 68 | 乡村建设 行动 | 农基）础 设施（含 产业配套 基础设 | 产业路、 资源路、 旅游路建 设 | 云县漫湾镇新村茶叶基地道路硬化 建设项目 | 云县漫湾镇 | 新村村 | 55.43 | 建设C30混凝土硬化路3段1.89公里。其中： 1.新田组通 硬化路里程1.3千米，宽3米，厚15厘米，混凝土方量 618.6方；2.箐门口组入组路硬化里程 0.31千米，宽 3米，厚12厘米，混凝土方量193.95方；3.香笋林组硬 | 实10%，交10%条件3 时， 强农业综合生产能力和发展后劲 ，实现周边群众经济增 收。1.数量指标：建设村民小组C30混凝土硬化路2段 （宽3米，厚12厘米） ≥0.59公里，建设村民小组C30混 | 2025 | 55.43 |  | —— | 322人 | 否 | 否 | 否 | 阿君 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 69 | 乡村建设 行动 | 农基）础 设施（含 产业配套 基础设 | 产业路、 资源路、 旅游路建 设 | 云县涌宝镇石龙村茶叶基地道路硬 化建设项目 | 云县涌宝镇 | 石龙村 | 115.07 | 化路 宽3米 厚12厘米 里程0 28公里 混凝土方量 田边组：建设15cm厚4m宽C30 混凝道路 1 条（段）共 3.06公里，建设12cm厚3m宽C30 混凝道路 1 条（段） 共0.55公里，共计使用混凝土2077.65立方米。 | 段，预（米益人厚数1人），≥大1幅3低运2 本，提高经济效益 ，为乡村产业发展夯实基础 。能有效 解决群众出行难得问题 。项目建设过程中带动当地脱贫 人口及监测对象就近务工 ，发展特色产业每年增加收入 | 2025 | 115.07 |  | —— | 3668 | 否 | 否 | 否 | 杨宝熹 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 70 | 乡村建设 行动 | 农基）础 设施（含 产业配套 基础设 | 产业路、 资源路、 旅游路建 设 | 云县漫湾镇嘎止村道路硬化建设项 目 | 云县漫湾镇 | 嘎止村 | 96.49 | 羊厩、浪汤、小村组硬化道路里程 4.1千米，宽3米，厚 15厘米，混凝土方量1679.04方。 | 项1目标，改生15活交43件0混， 强农业综合生产能力和发展后劲 ，实现周边群众经济增 收。1.数量指标：建设村民小组C30混凝土硬化路2段 （宽3.4米，厚15厘米） ≥4.1公里；2.质量指标：项目 | 2025 | 96.49 |  | —— | 557人 | 否 | 否 | 否 | 阿君 | 云县交通运输 局 | 是 |  |

- 云县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库

单位：万元、人、年

院校  技师学院  职业本科院等高等职业教育的学生按   大专学生资助标准 5000元/学年  就读中等职业技术

| 序 号 | 项目类 型 | 二级项 目类型 | 项目子 类型 | 项目名称 | 项目地点 |  | 项目投资 概算 | 项目摘要 | 项目绩效目标（总体目标） | 规划年度 | 年度资金总额 （计划） |  | 联农带农机制 | 预计受益 人数 | 是否到 户项目 | 是否易 地搬迁 后扶项 目 | 是否劳 动密集 产业 | 项目负 责人 | 项目主管部 门 | 是否纳 入年度 实施计 划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 乡（镇、 街道） | 村 |  |  |  |  | 财政衔接 资金 | 其他资 金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 乡村建设 行动 | 农村基础 设施（含 产业配套 基础设 | 产业路、 资源路、 旅游路建 设 | 云县栗树乡白水村烤烟产业基地道 路硬化建设项目 | 云县栗树乡 | 白水村 | 173.16 | 1. 白水村明家 、王家自然村道路建设 （C30浇筑，厚15 公分、宽3.5米）共2.896公里。2. 白水村独家自然村道 路建设（C30浇筑，厚15公分、宽3.5米）共2.26公里。 | 项目建成后 ，降低运输成本 ，同时，将根据用工需求优 先使用脱贫人口和监测对象参加项目建设 ，提供就业岗 位，增加务工收入 ，促进农户稳定增收 。1.数量指标： 硬化3.5m宽，15cm厚小组道路（C30混凝土浇筑） ≥ | 2025 | 173.16 |  | —— | 776 | 否 | 否 | 否 | 陈康 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 72 | 乡村建设 行动 | 农基）础 设施（含 产业配套 基础设 | 产业路、 资源路、 旅游路建 设 | 云县爱华镇长坡岭村道路硬化建设 项目 | 云县爱华镇 | 长坡岭村 | 90.9 | 1.大村组道路建设 1750米需混凝土1064.85立方（C30浇 筑，厚15公分、宽4米）；2.钟家村组道路建设 1850米 （需混凝土964.53立方C30浇筑，厚15公分、宽4米）。 | 通5过15产6k业路2建量，指极标大改项善目项资生示产公条告件率，10%少生项产目 成本，提高农产品的经济效益 ，有效带动种植 、养殖产 业的发展，促进农村经济发展 ，惠及农户120户489人， 其中脱贫人口及监测对象 40户191人。1.数量指标：道 | 2025 | 90.9 |  | —— | 888 | 否 | 否 | 否 | 郑友山 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 73 | 乡村建设 行动 | 农基）础 设施（含 产业配套 基础设 | 产业路、 资源路、 旅游路建 设 | 云县爱华镇忙回村道路硬化建设项 目 | 云县爱华镇 | 忙回村 | 99.38 | 临兴组道路建设3300米需混凝土2196立方（C30浇筑， 厚15公分、宽4米）。 | 3设60，0米极大2改指目标区生工，验较收少合生格产 成本，提高农产品的经济效益 ，有效带动种植 、养殖产 业的发展，促进农村经济发展 ，助力农业增产农民增 收，惠及农户294户1170人，其中脱贫人口及监测对象 | 2025 | 99.38 |  | —— | 685 | 否 | 否 | 否 | 郑友山 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 74 | 乡村建设 行动 | 农基）础 设施（含 产业配套 基础设 | 产业路、 资源路、 旅游路建 设 | 云县爱华镇小忙兔村道路硬化建设 项目 | 云县爱华镇 | 小忙兔村 | 45.02 | 小忙兔村红土坡 、黄土坡组道路建设 2080米需混凝土 1014.09立方（C30浇筑，厚12-15公分、宽3-4米）。 | 路建1量，改条≥件330，0少生2 成本，提高农产品的经济效益 ，有效带动种植 、养殖产 业的发展，促进农村经济发展 ，助力农业增产农民增 收，惠及农户40户165人，其中脱贫人口及监测对象 20 | 2025 | 45.02 |  | —— | 349 | 否 | 否 | 否 | 郑友山 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 75 | 乡村建设 行动 | 农基）础 设施（含 产业配套 基础设 | 产业路、 资源路、 旅游路建 设 | 云县爱华镇大树村前进组道路硬化 建设项目 | 云县爱华镇 | 大树村 | 144.15 | 大树村前进组道路建设 5000米需混凝土3056.25立方 （C30浇筑，厚15公分、宽4米）。 | 过84产人业路1建数设量，指大善路项硬生设产≥0件80，米较少2生质产量 成本，提高农产品的经济效益 ，有效带动种植 、养殖产 业的发展，促进农村经济发展 ，助力农业增产农民增 收，惠及农户72户286人，其中脱贫人口及监测对象 29 | 2025 | 144.15 |  | —— | 286 | 否 | 否 | 否 | 郑友山 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 76 | 乡村建设 行动 | 农基）础 设施 （含产业 配套基础 | 产业路、 资源路、 旅游路建 设 | 云县大寨镇文丰村道路硬化建设项 目 | 云县大寨镇 | 文丰村 | 46.54 | 大寨镇文丰村坝抗 、大浪坝组道路（路长2.19千米,宽3 米，厚12厘米，硬化路面6589平方米，需C30混凝土 790.68立方米）。 | 项1目标，建展≥00米24公2里质，量 使该村的产业发展得到进一步巩固提升 ，促进改善交通 运输条件，切实有效增加脱贫人口 、监测对象的收入 。 1.数量指标：新建C30混凝土路面 ，宽3米，厚12厘米≥ | 2025 | 46.54 |  | —— | 750 | 否 | 否 | 否 | 杨勇 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 77 | 乡村建设 行动 | 基）础 设施 （含产业 配套基础 | 产业路、 资源路、 旅游路建 设 | 云县大寨镇新华村道路硬化建设项 目 | 云县大寨镇 | 新华村 | 48.09 | 大寨镇新华村学理田组道路 （路长2.26公里,宽3米，厚 12厘米，硬化路面6780平方米，需C30混凝土818.4立方 米）. | 通2目指，设率2 里项， 使该村的产业发展得到进一步巩固提升 ，促进改善交通 运输条件，切实有效增加脱贫人口 、监测对象的收入 。 1.数量指标：新建C30混凝土路面 ，宽3米，厚12厘米≥ | 2025 | 48.09 |  | —— | 1164 | 否 | 否 | 否 | 杨勇 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 78 | 乡村建设 行动 | 基）础 设施 （含产业 配套基础 | 产业路、 资源路、 旅游路建 设 | 云县大寨镇中山村道路硬化建设项 目 | 云县大寨镇 | 中山村 | 207.03 | 硬化产业道路一条共计 4.37公里，其中：①大寨镇中山 村至曼豪村道路（路长4.37千米,宽4米，厚18厘米，硬 化路面17540平方米，需C30混凝土3146.4立方米）。 | 通2目指，设村10%路项 4.37公里，使该村的产业发展得到进一步巩固提升 ，促 进改善交通运输条件； 切实有效增加脱贫人口 、监测对 象的收入 。1.数量指标：新建C30混凝土路面 ，宽4米， | 2025 | 207.03 |  | —— | 2354 | 否 | 否 | 否 | 杨勇 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 79 | 乡村建设 行动 | 基）础 设施 （含产业 配套基础 | 产业路、 资源路、 旅游路建 设 | 云县大寨镇官房村道路硬化建设项 目 | 云县大寨镇 | 官房村 | 294.34 | 硬化产业道路一条共计 5.04公里，其中：①大寨镇官房 村至曼豪村道路（路长5.04千米,宽4米，厚18厘米，硬 化路面20700平方米，需C30混凝土3726立方米）。 | 7里，建设2房至目 业发展道路5.04公里，使项目村的产业发展得到进一步 巩固提升；促进改善交通运输条件 ；切实有效增加脱贫 人口、监测对象的收入 。1.数量指标：新建C30混凝土 | 2025 | 294.34 |  | —— | 2350 | 否 | 否 | 否 | 杨勇 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 80 | 乡村建设 行动 | 设施） 人居环境 整治项目 | 村容村貌 提升 | 云县2025年公厕提升改造建设项目 | 云县12乡镇 | 白莺山村等 | 216.00 | 在12乡镇新建和改造公厕 36座 | 项 米施，厚提1厘农米村≥卫5生0公件里。12数质量指标：建项设 公厕=36座。2.质量指标：年度工程合格率100%。3.成 本指标：项目总投资288万元。3.时效指标：完成及时 率100%，项目受益人口≥14280人。4.经济指标：农村 | 2025 | 216.00 |  | —— | 14280 | 否 | 否 | 否 | 徐升声 | 云县农业农村 局 | 是 |  |
| 81 | 乡村建设 行动 | 人居环境 整治 | 农村污水 治理 | 云县大朝山西镇大朝山村人居环境 整治提升项目 | 云县大朝山 西镇 | 大朝山村 | 130.00 | 新建排污工程 1件，排水管道铺设 、检查井、混凝土路 面，村容村貌改造等工程。 | 对通粪过污该污项染目的治实理施率,边5生满态意和度人指居标环境群，众使满该意村 的产业发展得到进一步巩固提升 ，切实有效的增加脱贫 人口、监测对象的收入 。1.数量指标：铺设DN600难燃 波纹管≥≥1200米、新建混凝土井盖 ≥37套、新建混凝 | 2025 | 130.00 |  | —— | 2456 | 否 | 否 | 否 | 戴忠磊 | 云县农业农村 局 | 是 |  |
| 82 | 乡村建设 行动 | 人居环境 整治 | 农村污水 治理 | 云县2025年度农村生活污水治理试 点项目 | 忙怀乡、漫 湾镇、大朝 山西镇、后 箐乡 | 忙怀乡麦地村 、忙贵村，漫 湾镇嘎止村 ， 大朝山西镇菖 | 246.26 | 用于建设：（1）农村生活污水收集工程 ：新建生活污 水收集工程33902.93米，污水检查井585座。工程内容 为：新建DN300HDPE管5845.82m，DN200HDPE管 15588.35m，300mm*500mm砖砌沟1367.63m， | 通土过回项填目路实面施≥,4污水2治，目 脏乱差现象 。让当地群众有更多的获得感和幸福感 。1. 数量指标：建设污水处理站数量 29座，污水检查井≥ 585座，分散式污水处理设施 ≥36座。2.质量指标：年 | 2025 | 246.26 |  | —— | 1624 | 否 | 否 | 否 | 忙怀乡杨 宗志 、 漫湾镇闵 兴军 、 | 云县农业农村 局 | 是 |  |
| 83 | 乡村建设 行动 | 人居环境 整治 | 农村污水 治理 | 云县爱华镇勐勐村人居环境提升建 设项目 | 云县爱华镇 | 蒲塘村 坡头 勐勐村 | 150 | 300 *300 砖砌沟11101 13 （2）农村生活污水处 1.新建聚乙烯双壁波纹管 DN300厕所粪污收集主管 2000 米、DN110PVC厕所粪污收集支管 2100米、100立方米厕 所粪污收集处理池 2座；2.释迦果分拣包装中心 300平方 米等。 | 程项合目格建率设1，00得3勐污2、46村2容6 貌得到有效提升 ，切切实实解决了项目区农村人居环境 脏乱差问题 ，改善了项目区人居环境 ，为建设宜居宜业 美丽乡村奠定基础 。预计受益农户340户1350人，其中 | 2025 | 150 |  | —— | 1350 | 否 | 否 | 否 | 大朝山西 郑友山 | 云县农业农村 局 | 是 |  |
| 84 | 乡村建设 行动 | 人居环境 整治 | 农村污水 治理 | 云县幸福镇海东村红木树组人居环 境提升项目 | 云县幸福镇 | 海东村 | 90.00 | 埋设污水收集管网 2000米，建设三格化粪池 2座（80立 方米1座，40立方米1座） ，建设生态氧化塘 2个（100立 方米1个，80立方米1个）；安装光源LED60W路灯50盏。 | 人居口0设57人，结合1革双， 进一步完善农村污水处理设施建设 ，持续改善村容村 貌， 同时通过路灯等村庄公共基础设施建设 ，不断提升 群众生产生活条件及生活水平 ，切实提升人民群众幸福 | 2025 | 90.00 |  | —— | 986 | 否 | 否 | 否 | 陈雄 | 云县农业农村 局 | 是 |  |
| 85 | 乡村建设 行动 | 人居环境 整治 | 村容村貌 提升 | 云县爱华镇永胜村田心自然村人居 环境综合整治项目 | 云县爱华镇 | 永胜村 | 100 | 1.防洪沟渠1条1.1公里、干砌垒石护岸200立方米、安 装安全防护设施230米、村容村貌提升400平方米，村集 体池塘治理1750平方米，建设1.5米宽生产步道70米。 2.村容村貌提升建设： 硬化新时代文明实践点场地 1260 | 修众、 、等建1 设，切切实实解决永胜村农村人居环境存在的问题 ，改 善了项目区人居环境 ，为建设宜居宜业美丽乡村奠定基 础，进而带动区域特色产业发展 ，促进乡村旅游业发展 | 2025 | 100 |  | —— | 1292 | 否 | 否 | 否 | 郑友山 | 云县农业农村 局 | 是 |  |
| 86 | 易地搬迁 后扶 | 易地搬迁 后扶 | “一站式 ”社区综 合服务设 施建设 | 云县“十三五 ”期间易地扶贫搬迁 集中安置点养殖小区建设项目 | 云县12乡镇 | 草子地村等异 地搬迁安置点 | 150.00 | 平方米 新建村内户外道路 182 4米及路面破损修复 新建养殖小区养殖圈舍约 3000平方米，配套水、 电、路 设施。 | 通过预项计实益施农改户善3的人，及升监异测地对搬 迁点居民的养殖经济效益 。。1.数量指标：异地搬迁点 个数11个，新建养殖小区养殖圈舍 6000平方米，安置户 502户。3.时效指标：工程开工时间2025年1月，工程完 | 2025 | 150.00 |  | —— | 600 | 是 | 是 | 否 | 字学文 | 云县发展和改 革局 | 是 |  |
| 87 | 巩固三保 障成果 | 住房 | 农村危房 改造等农 房改造 | 云县幸福镇控抗村榄皮寨安置点住 房修缮项目 | 云县幸福镇 | 控抗村 | 120.00 | 对榄皮寨60平方米的35间，90平方米的36间，共5340个 平方米屋顶进行修缮。 | 通工过时项间目建25，年解12决月控抗4村成榄本皮指寨标安置项点目农总房投漏资雨30漏0 问题，持续巩固拓展脱贫攻坚成果 ，提升农户满意度， 不断提升脱贫成效 ，为有效衔接乡村振兴打下坚实基础 。1.数量指标： 修缮榄皮寨小组安置点居民房及养老院 | 2025 | 120.00 |  | —— | 160 | 否 | 是 | 否 | 陈雄 | 云县农业农村 局 | 是 |  |
| 88 | 巩固三保 障成果 | 教育 | 享受“雨 露计划 ” 职业教育 补助 | 云县2025年度“雨露计划 ”项目 | 云县12乡镇 |  | 300.00 | 实施雨露计划职业教育项目 ，接受全日制职业高中中等 职业教育的学生按 3000元/人/年的标准进行补助 ；接受 全日制普通中专 、技工院校中等职业教育的学生按 4000 元/人年的标准进行补助 ；接受全日制普通大专 、高职 | 项≥3实40施㎡，缓2解质脱和监工测程对质象量教验育格， 有一技之长 ，适应社会需求 ，能自食其力 ，为家庭创收 。1.数量指标： 享受雨露计划补助人数 ≥640人 。2.成 本指标： 项目总投资 350万元 ，就读高等职业技术学校 | 2025 | 300.00 |  | —— | 1200 | 是 | 否 | 否 | 饶红良 | 云县农业农村 局 | 是 |  |

- 云县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库

单位：万元、人、年

益指标  公告告示群众项目知晓率度 ≥95%  5 满意度

| 序 号 | 项目类 型 | 二级项 目类型 | 项目子 类型 | 项目名称 | 项目地点 |  | 项目投资 概算 | 项目摘要 | 项目绩效目标（总体目标） | 规划年度 | 年度资金总额 （计划） |  | 联农带农机制 | 预计受益 人数 | 是否到 户项目 | 是否易 地搬迁 后扶项 目 | 是否劳 动密集 产业 | 项目负 责人 | 项目主管部 门 | 是否纳 入年度 实施计 划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 乡（镇、 街道） | 村 |  |  |  |  | 财政衔接 资金 | 其他资 金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基 地 | 云县爱华镇中梁子村畜禽粪污资源 化利用建设项目 | 云县爱华镇 | 中梁子村 | 300 | 新建26000立方米黑膜塘 1个；新建肥水输送管网 12.8公 里（其中DN100管道11.5公里、DN110管道1.3公里）； 建设20立方米砖砌暂存池40个，以及配套相关附属设施 。 | 通过中梁子村畜禽粪污资源化利用项目建设 ，将使得云 县万头种猪场处理达标后的污水及干粪得到资源化利 用，带动爱华镇中梁子村发展生态循环农业 2000亩，助 力群众增收致富 。同时，项目建成后 ，形成资产产权归 “ | 2025 | 300 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.助力农民增收。 | 2635 | 否 | 否 | 否 | 郑友山 | 云县农业农村 局 | 是 |  |
| 90 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业补 助 | 云县2025年度脱贫户和监测对象肉 牛养殖产业发展奖补项目 | 云县12乡镇 | 幸福村等有脱 贫户和监测对 象肉牛养殖户 的村 | 200.00 | 对出栏出售已饲养 1年以上能繁母牛 、 肉牛的监测帮扶 对象、其他脱贫户 ，分别给予每头不高于 1500元、1000 元的补贴 。共实施监测对象能繁母牛 、 肉牛出栏数量 200头，脱贫户能繁母牛 、肉牛出栏数量 1700 头。 | 的实采施取,使村该集村体的+牛头养企殖业基到地进+农 一步巩固提升 ，切实有效的增加脱贫人口 、监测对象的 收入。1.数量指标：补贴能繁母牛 、肉牛≥1900头；2. 质量指标：项目资金公告公示率100%、项目完工验收合 | 2025 | 200.00 |  | 1.助力农民增收 ;2.帮助产 销对接. | 3123 | 是 | 否 | 否 | 熊应祥 | 云县农业农村 局 | 是 |  |
| 91 | 产业发展 | 新型农村 集体经济 发展项目 | 新型农村 集体经济 发展项目 | 云县涌宝镇荒田村等 4个村生物质颗 粒燃料加工厂建设项目 | 云县涌宝镇 | 荒田村等 | 280.00 | 中央或省级财政扶持新型农村集体经济发展项目资金 280万元，用于： （1）购买日产25吨颗粒万寿菊烘干设备 1套，概算投资 150万元。 | 0镇%荒3田指4村0工%厂项 目，不断提高4个村的生物质燃料的回收利用 ，多聚到 增加农户收入 。1.数量指标： 日产25吨颗粒万寿菊烘干 设备≥1套，钢架结构生产车间厂房 ≥1000㎡ ，产品储 | 2025 | 280.00 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.收益分红。 | 5373 | 否 | 否 | 否 | 杨宝熹 | 云县交通运输 局 | 是 |  |
| 92 | 产业发展 | 新型农村 集体经济 发展项目 | 新型农村 集体经济 发展项目 | 云县幸福镇红岗村等 3个村移动式车 厢冷库租赁服务站建设项目 | 云县幸福镇 | 红岗村等 | 210.00 | 中（央2）或生省产级车财间政厂扶房持新经项活资房金建 210万元，用于： （1）购置移动式车厢冷库 ，概算投资 170万。建设内容 为购置安装移动式车厢冷库 24台。 | 镇≥红50等 3砖个混村厢冷生库活租赁设≥ 项目，提高3个村的移动车厢冷库租赁 ，满足3个村农户 的冷库需求 。1.数量指标： 购置安装移动式车厢冷库 ≥ 24台套，购置冷库专用装卸叉车 ≥2辆，轻钢结构（可 | 2025 | 210.00 |  | 1.就业务工；2.带动生产； 3.收益分红。 | 5587 | 否 | 是 | 否 | 陈雄 | 云县农业农村 局 | 是 |  |
| 93 | 项目管理 费 | 项目管理 费 | 项目管理 费 | 云县2025年衔接资金项目管理费 | 云县12乡镇 |  | 80.00 | （2）购置装卸叉车 概算投资30万元 建设内容为购 用于安排项目管理费 ，统筹用于各项目管理 。项目管理 费主要用于项目前期规划设计 、评审评估、招标监理、 检查验收、绩效评价以及资金监管等与项目管理相关的 支出 | )项赁，前≥期50规0方、审等2，质项 目质量。1.数量指标：业务培训6次，项目指导检查、 车辆租用100%。2.时效指标：项目支付率100%。3.成本 指标：项目管理费用96万元，车辆租用费用 。4.社会效 | 2025 | 80.00 |  | —— | 2068 | 否 | 否 | 否 | 饶红良 | 云县农业农村 局 | 是 |  |