自查自验情况表

自查自验组织单位：云县人民政府                       验收日期：2023年12月4日

| 环境问题 | 土壤污染防治工作还有弱项，部分地区建设用地存在土壤和地下水污染风险。部分填埋的生活垃圾因开挖或雨水冲刷外露，存在污染土壤、地表水、地下水风险隐患。 |  |  |  |  |  | 整改时限 |  |  | 2023年12月底 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整改目标 | 持续加强建设用地环境准入管理，确保全县重点建设用地环境安全。 |  |  |  |  |  | 整改目标 完成情况 |  |  | 已全部完成 |  |  |
| 整改方案 编制情况 | 是R 否£ | 编制单位 | 云县人民政府 |  |  |  | 组织 审核单位 |  |  | 临沧市人民政府 |  |  |
| 整改措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施1：县自然资源局对自2019年《中华人民共和国土壤污染防治法》实施以来，全县用途变更为“一住两公”地块情况进行全面梳理汇总；并于2023年6月前，将有关情况通报市生态环境局云县分局和县住房城乡建设局。对未依法开展土壤污染状况调查的“一住两公”地块，市生态环境局云县分局及时督促地块所有权人依法开展土壤污染状况调查。 |  |  | 责任单位 | 县自然资源局、市生态环境局云县分局 |  | 整改时限 |  |  | 2023年12月底 |  | 完成情况 | 规定时限完成 R |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 措施2：严格落实《中华人民共和国土壤污染防治法》等有关规定，严格建设用地环境准入管理，强化部门联动监管，对用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地地块所有权人未按规定开展土壤污染状况调查的，不予核发建设工程规划许可证，项目不得开工建设。充分保障受污染耕地安全利用率，严格控制污染地块开发利用。 |  |  | 责任单位 | 县自然资源局 |  | 整改时限 |  |  | 2023年12月底 |  | 完成情况 | 规定时限完成 R |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 环境违法 行为查处 | 是£ 否R | 责任单位 |  |  | 办理情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 责任追究 | 是£ 否R | 责任单位 |  |  | 办理情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息公开 | 是R 否£ | 信息公开 链接 | http://www.ynyx.gov.cn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 群众满意 度调查 | 是£ 否R | 责任单位 |  |  | 调查情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自查自验结论及签字 |  | 经材料核实，符合验收要求，同意上报组织验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：1．自查自验组织单位填写××县（区）人民政府，政府主要领导在页眉空白处签字并加盖公章，验收日期按照完成自查自验的时间填写。

2．整改方案编制单位为整改责任单位或部门，组织审核单位填写××市人民政府。

3．计划整改目标按照通过审核的环境问题整改方案填写，整改目标完成情况据实填写。

4．整改措施栏目根据通过审核的环境问题整改方案据实填写，超过3项整改措施的，可按照本表格另附完整的整改措施一览表，应逐条列出整改措施，每条整改措施的责任单位、整改时限、完成情况。不属于规定时限完成的，分“超时限完成”“未完成”两类进行说明。

5．环境违法行为查处责任单位根据具体违法行为确定责任单位，并不限于环境保护主管部门，办理情况进行简要精炼的说明。

6．责任追究责任单位为各级纪检监察机关，办理情况进行简要精炼的说明。

7．信息公开链接只填写按照中央环境保护督察组的规定和我省信息公开和宣传报道的要求由市级主流媒体、政府门户网站、新媒体首发，或者市人民政府提供中央级、省级新闻媒体首发的链接，其他类型的链接不填写。同一内容的信息公开和宣传报道只填写一次，可注明在哪些媒体、网站上公开或报道。同一环境问题整改报道超过5条不同内容的，可按照本表格另附完整的信息公开一览表。

8．群众满意度调查的责任单位由市人民政府指定，并不限于环境保护主管部门，调查情况进行简要精炼的说明，但应明确受影响群众对环境问题整改结果是否满意。受影响群众的选择要有代表性。

9．验收结论及签字栏目中，验收结论与栏目中规范化表述不同的，可据实填写。参加验收的人员全员签字确认，并另附参加验收人员一览表写明验收人员姓名、单位和职务等信息。

10．填写是或否的内容，在£内勾选R。